《未名之海》

第一个月开发计划

阶段计划 · 2026-10-16 · 不承诺四周完成

设计说明：回合制与锁定型方案已废弃。本计划依据项目内 现行 GDD 更新；人物形象与镜头表现优先验证，尚未定稿。

打开项目内 现行 GDD（同目录）

# 零、阶段目标与原则

阶段目标：验证钓鱼探索与 3D 自由实时战斗能否形成可玩的闭环。已有 2D 钓鱼骨架可复用；第三人称相机、3D 角色与自由实时战斗尚未实现。

## 0.1 阶段交付物

- 一个可运行的 Godot 项目，包含完整钓鱼循环

- 复用鱼竿、鱼饵与物品栏骨架，优先完成必要 UI 和反馈，再扩充梯度

- 自由实时战斗试验：范围近战、轻度辅助直射、追踪弹三类攻击 + 闪避 + 异兽掉落 + 炼化

- 一个 3D 小场景，验证第三人称跟随镜头、中央准星、移动、钓鱼与战斗衔接

验收标准：跑通移动观察、抛竿收线、自由攻击闪避、掉落与返回探索；记录方向、距离、命中辅助与遮挡问题后再扩内容。

## 0.2 本阶段不做

- 不做 3D 场景美术（用色块/简模占位）

- 不扩 NPC 与剧情内容，先验证核心交互

- 不扩事件系统与图鉴；按需接入已有存档骨架

- 不定稿最终美术，不加入角色抽卡或角色收集；先用 3D 占位角色验证动作

# 阶段一：已有骨架复用与 3D 基础验证

## 任务清单

- 确认项目可在 Godot 中运行，区分已有 2D 原型与待开发的 3D 自由战斗

- 学习 GDScript 基础：变量、函数、_ready/_process/_input、signal

- 学习并验证 Node3D、CharacterBody3D、Camera3D、碰撞与 Control；现有 2D 节点仅作历史参考

- 搭建 3D 小场景：水面、岸边、占位角色与第三人称跟随镜头

- 实现 WASD 自由移动、转向、镜头观察与中央准星，不要求先锁定敌人

## 产出物

| 产出物 | 说明 |
| --- | --- |
| project.godot | 可正常打开的项目配置 |
| scenes/main.tscn | 3D 小场景、水面、玩家与鱼竿占位、第三人称相机（待开发） |
| scripts/player.gd | 3D 自由移动与行为状态验证（待开发） |
| scripts/fishing.gd | 已有钓鱼状态机复用与 3D 反馈衔接 |
| data/fish_data.json | 鱼种数据模板（3 条测试数据） |

## 验收标准

- 项目能按 F5 运行，无报错

- 玩家能在 3D 小场景中自由移动与观察，相机不持续跟随某个敌人

- 能看清占位角色与鱼漂；初步验证距离和构图，不用立绘替代动作验证

# 阶段二：钓鱼循环与第三人称构图

## 任务清单

- 在 3D 小场景中接入已有钓鱼状态机：抛竿、等待、咬钩、收线、结算

- 实现等待：随机 15-45 秒计时，浮漂微起伏动画

- 实现咬钩：浮漂下沉 + 提示音 + 限时按键窗口

- 实现收线：成功/失败判定 + 脱钩逻辑（30% 基础脱钩率）

- 实现渔获判定：按概率表抽取结果（普通鱼/垃圾/异兽）

- 复用现有 6 级鱼竿数据，先验证基础竿与一次升级的体感差异

- 复用鱼饵数据，先验证与当前测试场景相关的鱼饵效果

- 实现物品栏 UI：显示钓获物

## 产出物

| 产出物 | 说明 |
| --- | --- |
| scripts/fishing.gd | 完整钓鱼状态机（抛竿/等待/咬钩/收线/结算） |
| scripts/rod.gd | 鱼竿数据与梯度逻辑 |
| scripts/bait.gd | 鱼饵系统 |
| scripts/inventory.gd | 物品栏与数据 |
| data/rod_data.json | 6 级鱼竿配置 |
| data/bait_data.json | 5 种鱼饵配置 |
| scenes/ui/inventory.tscn | 物品栏界面 |

## 验收标准

- 抛竿到收获流程可跑通，第三人称钓鱼构图下鱼漂和反馈清晰

- 切换不同鱼竿能明显感到等待时长与脱钩率变化

- 鱼饵能影响渔获结果（可统计验证）

- 物品栏正确记录每次收获

本阶段重点是手感验证。记录等待时长、咬钩窗口、音效与镜头遮挡问题，修正后再扩充内容。

# 阶段三：自由实时战斗与炼化

## 任务清单

- 钓到异兽后衔接实时遭遇，提供击败、掉落与返回探索流程

- 实现自由移动、自由攻击与闪避；验证范围近战、轻度辅助直射和追踪弹，相机与角色不持续朝向某个敌人

- 复用异兽掉落数据，验证命中、受击、击败与掉落反馈；先用简单敌人占位

- 实现炼化台：石板界面 + 材料投入 + 结果判定

- 实现配方系统：固定/半固定/隐藏三层结构

- 实现合成试验：3 鱼骨 = 骨制鱼竿（验证炼化上瘾感）

## 产出物

| 产出物 | 说明 |
| --- | --- |
| scripts/combat.gd | 自由实时战斗与三类攻击验证；旧回合制实现待替换 |
| scripts/crafting.gd | 炼化系统 |
| data/monster_data.json | 简单测试异兽与掉落表复用 |
| data/recipe_data.json | 炼化配方表 |
| scenes/combat.tscn | 3D 实时遭遇测试场景（待开发），不代表现有文件 |
| scenes/crafting.tscn | 炼化界面 |

## 验收标准

- 钓到异兽能正确进入战斗并结算掉落

- 攻击无需先锁定目标；辅助不明显抢走方向，追踪弹目标符合预期，三类攻击反馈可辨认

- 能成功炼化出骨制鱼竿，且升级后手感变化可感知

- 稀有掉落能触发（可通过调高概率测试）

# 阶段四：试玩检查与必要内容打磨

## 任务清单

- 先用最少鱼种和简单异兽验证完整闭环，三类攻击通过试玩后再扩内容

- 按闭环需要补全材料与装备数据，不以内容数量替代手感验证

- 实现水面波光 shader（使用 shader-dev 技能）

- 实现基础音效（抛竿/咬钩/收线/成功/失败）

- 实现简易存档（JSON 保存到 user://）

- 根据单敌、多敌、横向移动与近距离交错试玩，调整辅助力度、追踪能力、攻击范围和镜头构图

- 整理代码，补充注释与 README

## 产出物

| 产出物 | 说明 |
| --- | --- |
| data/fish_data.json | 闭环所需测试鱼种，通过试玩后再扩充 |
| data/item_data.json | 闭环所需材料与测试装备 |
| assets/shaders/water.gdshader | 水面波光着色器 |
| assets/audio/* | 基础音效集 |
| scripts/save.gd | 存档系统 |
| README.md | 项目说明与运行指南 |

## 验收标准（阶段总验收）

- 完整可玩：移动观察 → 抛竿收线 → 遭遇异兽 → 自由攻击闪避 → 掉落 → 炼化升级 → 返回探索

- 范围近战、轻度辅助直射、追踪弹均可测试，能记录命中与武器差异的反馈

- 水面有动态波光，音效反馈完整

- 存档能正常保存与读取

- 记录玩家下一步想获得的装备、攻击理解及是否愿意继续探索，再决定内容扩充

自由战斗试玩检查

场景：单敌、多敌、敌人横向移动、近距离交错；分别测试三种攻击。

反馈：攻击方向与距离是否易理解，命中、受击与掉落是否清楚。

辅助：是否抢走攻击方向，追踪弹是否频繁追错目标；不预先承诺固定命中率。

视线：角色、武器与特效是否遮挡敌人或鱼漂，相机不持续跟随敌人。

# 附：每日节奏建议

| 时段 | 安排 |
| --- | --- |
| 上午（2-3h） | 核心功能开发（新系统实现） |
| 下午（2-3h） | 调试 + 手感调优 + 数值调整 |
| 晚上（1h） | 试玩自己的游戏 + 记录问题清单 |

说明：沿用原文件名便于查找，原四周计划已调整为阶段顺序，不承诺四周完成。各阶段以试玩验收推进，不跳过 3D 距离感、相机和自由战斗验证。